## Российская  Федерация

## Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛМУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 марта  2011 года      № 12

д. Чёлмужи

«Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий и о назначении ответственного лица

за безаварийный пропуск весеннего половодья 2012 года»

- Утвердить План противопаводковых мероприятий в 2012 году по Чёлмужскому сельскому поселению.

- Ответственным лицом за выполнение плана противопаводковых мероприятий назначить главу поселения – Данильева Сергея Александровича.

Глава Челмужского сельского поселения                           Данильев С.А.

Рассылка: Дело, руководителям предприятий всех форм собственности, КЧС и ПБ Медвежьегорского района.

Приложение № 1

к Распоряжению Главы Чёлмужского поселения от 27 марта 2011 года № 12.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий в 2011 году по Чёлмужскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать оповещение населения о резком подъеме уровня воды, возможном подтоплении территории | Глава администрации, руководители предприятий и организаций всех форм собственности | апрель – май 2012 г. |  |
| 2 | Создать необходимые запасы строительных материалов (глина, щебень и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. | Глава администрации, руководители предприятий и организаций всех форм собственности | апрель – май 2012 г. |  |
| 3 | С началом прохождения паводка обеспечить своевременную информацию через единую службу спасения «01», ЕДДС Медвежьегорского муниципального района по телефону 09 и отдел ЧС о неблагоприятных изменениях в паводковой обстановке. | Глава администрации | апрель – май 2012 г. |  |
| 4 | Организовать наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. | Глава администрации, руководители предприятий и организаций всех форм собственности | в паводковый период |  |
| 5 | Организовать работы по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб, плотин, лотков от мусора и льда. | Глава администрации, руководители предприятий и организаций всех форм собственности | в паводковый период. |  |
| 6 | При недостаточном наличии сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций обращаться в районную КЧС и ПБ | Глава администрации | апрель – май 2012 г. |  |
| 7 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Глава администрации, руководители предприятий и организаций всех форм собственности | постоянно |  |
| 8 | Проверка состояния гидротехнических сооружений на реках Выг, Немино. | Глава администрации | до 20.04.2012г |  |
| 9 | Информирование населения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источником питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Комиссия по ЧС | в паводковый период. |  |
| 10 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод | Комиссия по ЧС | до 20.04.2012г. |  |